## Slide 1
DX-DESIGN-SYSTEM / DECK / v1
2026.04.16
PROPOSAL ／ DX & AI SUPPORT
DX推進・AI活用
ご提案書
発注者側に立った中立的な伴走支援 ／ XX 御中
DXデザインシステム株式会社

## Slide 2
INDEX
C O N T E N T S
目次
本ご提案の構成を以下の順に沿ってご説明します。
01
Request & Scope
ご依頼の整理と全体像
02
Process Improvement
業務プロセス改善支援
03
Data & Master Design
統合DB・共通マスタ設計
04
AI Governance
AIガバナンス・推進人材
05
Cost & Schedule
費用・スケジュール・体制
02 / 18

## Slide 3
SECTION ／ CHAPTER
SECTION 01
業務プロセス改善支援
現場課題への即効策と、エデュース社要件定義の並走レビューにより、To-Be業務フロー／システム／データフローを最適化します。
— スコープ: ご依頼事項 #1〜#5
03 / 18

## Slide 4
CONTENT ／ 01
01 / MAP
ご依頼事項と契約形態の対応
04 / 18
#
依頼事項
契約形態
1
To-Be業務フロー（業務一元化含む）のレビュー
月額顧問
2
To-Be業務フローに合わせたシステム構成のレビュー
月額顧問
3
To-Be業務フローに合わせたデータフローのレビュー
月額顧問
4
AI活用を含む業務効率化システム・サービスの情報提供
月額顧問
5
選定システムの要件定義とTo-Beフローとのギャップ解消
月額顧問
6
統合DB（特に経理領域）の構造設計に関する提案
プロジェクト型
7
統合DB構築を見据えた学園共通コードのレビュー
プロジェクト型
8
生成AIの利用規程・ガイドライン等のルール策定支援
プロジェクト型
月額顧問 ＝ 継続伴走（レビュー・情報提供・調整）
プロジェクト型 ＝ 単発・成果物型（設計書・規程など）

## Slide 5
CONTENT ／ 02
02 / NOW
貴学園の現状理解と主要論点（仮説）
05 / 18
HR
人事領域
統合DB PJ 進行中
パトスロゴス社によるコンサルティングを開始。実装フェーズへ。
FINANCE
経理領域
要件定義これから
エデュース社による業務要件定義を開始。
DB構築方針は未確定。
COMMON
共通
業務一元化を志向
To-Be業務フローが一部定義された段階。一元化の方向性。
当社が捉える主要論点
A
「今すぐの打ち手」と「将来の統合DB・AI活用」の整合性確保
B
経理DB方針の不透明さが後工程のコード・マスタ・BIに波及するリスク
C
人事（パトスロゴス）× 経理（エデュース）のマスタ整合性
D
生成AI利用に関する学園統一ルールの未整備

## Slide 6
SECTION ／ CHAPTER
SECTION 02
統合DB・共通マスタ設計
経理領域の統合DB構造設計と、人事（パトスロゴス）との整合を担保する学園共通マスタ整備を、発注者側PM視点でご支援します。
— スコープ: ご依頼事項 #6〜#7
06 / 18

## Slide 7
CONTENT ／ 03
03 / DB
統合DB（経理領域）構造設計
07 / 18
本プロジェクトのねらい
01
業務要件 → DB構造への翻訳
エデュース社の業務要件定義と並走し、発注者側でDB設計をコントロール
02
学園全体で単一のコード体系
人事（パトスロゴス）とのマスタ整合性を確保し、横串の分析基盤を実現
03
将来の分析・BI・AI活用を見据える
拡張性のあるDB設計で、5〜10年先まで活かせるデータ基盤を構築
主要成果物
統合DB構造設計提案書（論理／物理モデル／ER図）
クラウド・アーキテクチャ提案書（AWS/GCP/Azure比較・コスト試算）
データガバナンス運用ルール案
マスタ連携方式設計（ETL / ELT）
想定期間 / 工数 / 費用（標準シナリオ）
3〜4ヶ月 ／ 244h ／ ¥2,440,000

## Slide 8
CONTENT ／ 04
04 / DB
学園共通コード（共通マスタ）レビュー
08 / 18
レビュー対象の主要マスタ
DEPARTMENT
部門コード
人事 × 経理 × 学事で横串に連携
FACULTY
教職員コード
人事マスタを起点に全業務で一意化
ACCOUNT
勘定科目
補助科目・セグメント設計と連動
BUDGET / PARTNER
予算・取引先コード
採番ルール・改廃ルールのガバナンス設計
設計方針
01
採番ルール／改廃ルールのガバナンス設計
02
パトスロゴス側成果物との整合レビュー
03
DWH／データマート／BI配置方針

## Slide 9
SECTION ／ CHAPTER
SECTION 03
AIガバナンス・推進人材
将来のAI活用を見据え、まず利用規程・ガイドラインを整備。並行して社内AI推進担当者を育成し、自走できる組織へ。
— スコープ: ご依頼事項 #8
09 / 18

## Slide 10
CONTENT ／ 05
05 / AI
生成AI 利用規程・ガイドライン策定
10 / 18
基本コンセプト
従来型（NG）
禁止するためのルール
当社アプローチ
安全に推進するためのルール
将来的なAI技術の発展と活用を見据え
まずは規程整備から段階的に着手します。
主要成果物
01
生成AI 利用ガイドライン／規程
学園機密・個人情報・学生情報の取扱い区分
02
利用可能／不可ツール判定基準
承認プロセスと対象ツール一覧
03
著作権・アウトプット責任ルール
生成物の権利と学園としての責任範囲
04
インシデント対応フロー
情報漏洩・誤出力時のエスカレーション
05
学内説明資料／研修資料
プロジェクトCと連動した教材
PROJECT B 想定期間 / 工数 / 費用（標準シナリオ） 2〜3ヶ月 ／ 123h ／ ¥1,230,000

## Slide 11
CONTENT ／ 06
06 / AI
社内AI推進担当者 育成プログラム
11 / 18
AI活用を各部署で自走できる「社内リーダー（DXチャンピオン）」を育成し、現場発の改善サイクルを回せる組織へ。
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
Month 5
Month 6
AI基礎研修
全社向け・半日〜1日
プロンプト実践研修
部門別（経理・人事・学事・総務）
推進担当者 月次セッション
フォローアップ＆ナレッジ化
PROJECT C 想定期間 / 工数 / 費用（標準シナリオ） 6ヶ月 ／ 216h ／ ¥2,160,000 （単発研修のみなら ¥50,000〜 / 日）

## Slide 12
SECTION ／ CHAPTER
SECTION 04
費用・スケジュール・体制
月額顧問（継続伴走）とプロジェクト型（単発成果物）を組み合わせた現実的な構成と、12ヶ月想定のトータルコストをご提示します。
— スコープ: 工数積み上げ／費用／次のステップ
12 / 18

## Slide 13
CONTENT ／ 07
07 / COST
月額顧問 工数積み上げ
13 / 18
主要アクティビティ別 月次工数（標準シナリオ）
#
アクティビティ
工数 / 月
A
現場課題起点の即効支援
10.0 h
B
To-Beフロー／システム／データフロー レビュー
12.0 h
C
エデュース要件定義並走・SaaSベンダー調整
16.0 h
D
AI・業務効率化ツール情報提供・MTG運営
17.0 h
月次合計
55.0 h / 月
シナリオ比較
控えめ
31.5 h
標準（推奨）
55.0 h
手厚い
86.0 h
プレミアム（16h/月）は標準シナリオの約29%のみカバー。フェーズ別にカスタム月額プランへの切替を推奨。

## Slide 14
CONTENT ／ 08
08 / COST
プロジェクト型 工数積み上げ
14 / 18
3プロジェクトの工数・費用（標準シナリオ）
A
統合DB 構造設計
＋ 共通マスタレビュー
3〜4ヶ月 / 244h
¥2,440,000
B
生成AI 利用規程
／ ガイドライン策定
2〜3ヶ月 / 123h
¥1,230,000
C
AI推進担当者
育成プログラム
6ヶ月 / 216h
¥2,160,000
プロジェクト 3本 合計
583 h
¥5,830,000

## Slide 15
CONTENT ／ 09
09 / COST
12ヶ月トータル費用（標準シナリオ）
15 / 18
費用内訳
月額顧問 （フェーズ別切替）
¥6,000,000
立ち上げ
M1〜M3
スタンダードカスタム
¥1,680,000
要件定義並走期
M4〜M9
スタンダードカスタム
¥3,360,000
運用移行期
M10〜M12
ライトカスタム
¥960,000
プロジェクト型 （単発成果物）
¥5,830,000
A
統合DB設計 ＋ 共通マスタ
¥2,440,000
B
生成AI利用ガイドライン
¥1,230,000
C
AI推進担当者育成
¥2,160,000
12ヶ月 トータル（標準）
¥11,830,000
シナリオ別 レンジ
控えめ
¥7,130,000
標準（推奨）
¥11,830,000
手厚い
¥17,420,000
※ 月額顧問契約者にはプロジェクト費用の割引を適用。
IT導入補助金・助成金の活用支援も対応します。

## Slide 16
CONTENT ／ 10
10 / NEXT
次のステップ
16 / 18
本ご提案に基づき、以下のステップで支援開始までを進めさせていただければと考えております。
01
本提案書のご確認・論点共有
オンラインMTG 60分 ／ 論点・修正要望のすり合わせ
02
キックオフヒアリング
各支援テーマの現状確認 ／ 優先順位付け
03
詳細提案書のご提示
スコープ・体制・金額確定版 ／ 契約条件の調整
04
月額顧問契約の締結
支援開始 ／ 初回定例MTGのセッティング
05
プロジェクト型案件の順次着手
月額顧問開始後のタイミング調整で順次スタート
— ご質問・論点のご指摘はいつでもお気軽にお申し付けください。

## Slide 17
COMPANY PROFILE
Company
会社概要
01
COMPANY
商号
DXデザインシステム株式会社
02
REPRESENTATIVE
代表者
代表取締役 佐々木 拓
03
ADDRESS
所在地
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-48 3510ビル202
04
FOUNDED
設立
2024年10月
05
SERVICES
事業内容
DXコンサルティング／AI教育・人材育成／社内ツール開発
06
URL
Webサイト
https://sys.dx-design.co.jp/
17 / 18

## Slide 18
DISCLAIMER
Disclaimer
免責事項
§1
本資料について
本資料は、DXデザインシステム株式会社（以下「当社」）が情報提供を目的として作成したものです。記載内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
§2
情報の正確性
本資料に含まれる情報の正確性・完全性について当社は最善を尽くしておりますが、これらを保証するものではありません。本資料の利用により生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
§3
著作権
本資料の著作権は当社に帰属します。当社の書面による事前の同意なく、本資料の全部または一部を複製・転載・配布することを禁じます。
contact ／ info@sys.dx-design.co.jp/
18 / 18